Schedule:

| Requirement | Start Date | Soft Deadline | Hard Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-Requirements Specification | 8/10/2018 | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 02-Contribution Matrix 1 | 8/10/2018 | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 03-Prototype 1 (non-functional) | 15/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
| 04-Contribution Matrix 2 | 15/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
| 05-Online help form | 01/12/2018 | 07/12/2018 | 08/02/2019 |
| 06-Base Webpages + Access/Menu bar | 15/11/2018 | 23/11/2018 | 07/12/2018 |
| 07-Video feature | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 08/02/2019 |
| 08-Admin Webpage view | 15/11/2018 | 23/11/2018 | 07/12/2018 |
| 09-Carousel | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 08/02/2019 |
| 10-Database interface | 23/11/2018 | 01/12/2018 | 08/02/2019 |
| 11-Prototype 2 | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| 12-Contribution Matrix 3 | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| 13-“More Info” Feature | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 14-Animation | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 15-Donation button | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 16-Carousel editor | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 17-“Upcoming events” editing features | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 18-Webpage editor | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 19-Online Help Form editor | 07/12/2018 | 08/02/2019 | 14/03/2019 |
| 20-Final Delivery | 08/02/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 |
| 21-Contribution Matrix 4 | 08/02/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 |
| 22-Test report | 15/11/2018 | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
| 23-Contribution Matrix 5 | 14/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
| 24-Team Project Sign-off | 22/03/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 |